ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО

НАДЗОРА В МИНИСТЕРСТВЕ ОБОРОНЫ РФ

ПРИКАЗ

МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РФ

26 ноября 1996 г.

N 424

(Д)

Распоряжением Президента  Российской  Федерации от 27 ноября 1991

года N 105-рп для  усиления  контроля  за  качеством  строительства  и

обеспечения  надежности  построенных  зданий  и  сооружений образованы

органы Государственного архитектурно-строительного надзора  Российской

Федерации.

Государственный надзор  за  организационно-правовым  порядком   и

качеством   строительства  объектов  Министерства  обороны  Российской

Федерации*       осуществляют        Инспекция        Государственного

архитектурно-строительного  надзора Министерства обороны и подчиненные

ей отделы Государственного архитектурно-строительного надзора округов,

флотов. _______________

* Далее в тексте настоящего приказа,  если  не  оговорено  особо,

именуются:   Министерство   обороны   Российской   Федерации  -

Министерством обороны,  Вооруженные Силы Российской Федерации -

Вооруженными Силами.

Органы Государственного     архитектурно-строительного    надзора

Министерства обороны руководствуются в своей деятельности Положением о

разграничении      функций     между     органами     Государственного

архитектурно-строительного надзора Российской Федерации  и  Инспекцией

Государственного   архитектурно-строительного   надзора   Министерства

обороны  Российской   Федерации   по   государственному   надзору   за

организационно-правовым  порядком  и  качеством строительства объектов

Министерства обороны Российской Федерации*. _______________

* Прилагается.

приказываю:

1. Утвердить     Положение     об     органах    Государственного

архитектурно-строительного  надзора  Министерства  обороны  Российской

Федерации (приложение N 1 к настоящему приказу).

2. Утвердить Положение о порядке выдачи разрешений на  выполнение

строительно-монтажных   работ   по   объектам   Министерства   обороны

Российской Федерации (приложение N 2 к настоящему приказу).

3. Заместителям    Министра    обороны    Российской   Федерации,

главнокомандующим  видами  Вооруженных   Сил,   командующим   войсками

округов,  группой войск,  флотами,  армиями и флотилиями,  командующим

(начальникам)  родами  войск,  начальникам   главных   и   центральных

управлений  Министерства  обороны,  командирам  соединений  и воинских

частей,  начальникам учреждений, военно-учебных заведений, предприятий

и организаций Министерства обороны обеспечить:

соблюдение организационно-правового    порядка     и     качество

строительства    объектов,   продукции   и   материалов   строительной

промышленности в соответствии  с  требованиями  Положения  об  органах

Государственного   архитектурно-строительного   надзора   Министерства

обороны Российской Федерации;

получение заказчиками  строительства  разрешений в соответствии с

требованиями Положения  о  порядке  выдачи  разрешений  на  выполнение

строительно-монтажных   работ   по   объектам   Министерства   обороны

Российской Федерации;

включение в   составы   комиссий   по   приемке   в  эксплуатацию

законченных  строительством  подконтрольных  объектов   представителей

органов     Государственного     архитектурно-строительного    надзора

Министерства обороны.

4. Командующим   войсками   округов,   группой   войск,   флотами

обеспечить отделы Государственного архитектурно-строительного  надзора

округов,  флотов  всеми  видами довольствия,  материально-техническими

ресурсами и  средствами,  необходимыми  для  осуществления  ими  своей

деятельности.

5. Приказ  разослать   до   полка,   военно-учебного   заведения,

предприятия и организации Министерства обороны.

Министр обороны

Российской Федерации

генерал армии                                      И. Родионов

N 424

26 ноября 1996 г.

УТВЕРЖДАЮ                                  УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Председателя                   Начальник строительства

Государственного комитета                  и расквартирования

Российской Федерации                       Вооруженных Сил

по вопросам архитектуры                    Российской Федерации

и строительства

генерал-полковник

Л.В. Хихлуха                              Н.В. Чеков

29 марта 1993 года                           26 апреля 1993 года

ПОЛОЖЕНИЕ

о разграничении функций между органами

Государственного архитектурно-строительного надзора

Российской Федерации и Инспекцией Государственного

архитектурно-строительного надзора Министерства обороны

Российской Федерации по государственному

надзору за организационно-правовым

порядком и качеством строительства

объектов Министерства обороны

Российской Федерации

1. Настоящее  Положение  является   руководящим   документом   по

разграничению     государственных     полномочий     между    органами

Госархстройнадзора России и Инспекцией  Госархстройнадзора  Минобороны

России  в  вопросах  контроля  за  организационно-правовым  порядком и

качеством    строительства,    реконструкции,    расширения     (далее

строительства) объектов,  заказчиком по которым выступают организации,

предприятия и учреждения Министерства обороны.

2. Инспекция  Госархстройнадзора  Минобороны  России осуществляет

контроль по объектам  непосредственно  военного  назначения,  а  также

объектам,  к  строительству  или  эксплуатации  которых  предъявляются

специальные требования,  связанные  с  их  особым  правовым  статусом,

включая объекты закрытых военных городков.

При этом к закрытым военным городкам относятся:

обособленные военные   городки  общевойсковых,  военно-воздушных,

военно-морских,  ракетных и других  частей,  расположенных  вне  черты

населенных пунктов;

военные городки воинских частей, военных академий, военно-учебных

и  военно-медицинских  комплексов  в  городах  и  населенных  пунктах,

имеющие систему пропусков;

военные городки         при         полигонах,         арсеналах,

научно-исследовательских  институтах,  учреждениях   и   предприятиях,

имеющие регламентированный Министерством обороны режим деятельности.

Выдача разрешений  на  строительство этих объектов производится в

установленном Министерством обороны порядке.

Органы Госархстройнадзора    России    по    указанным   объектам

осуществляют  контроль  за   соблюдением   участниками   строительства

утвержденных  проектов  в части архитектурных решений и качества работ

по фасадам зданий и сооружений,  выходящим на городские  магистрали  и

проезды.

3. Органы   Госархстройнадзора   России   выдают   разрешения  на

выполнение строительно-монтажных работ и осуществляют контроль на всех

других   объектах   Министерства  обороны,  включая  объекты,  которые

предназначены для расквартирования  и  обслуживания  военнослужащих  и

членов их семей (кроме перечисленных в п.2 настоящего Положения).

При строительстве     этих     объектов      военно-строительными

организациями   выборочные  проверки  качества  выполняемых  работ  по

согласованию    с    соответствующими    территориальными     органами

Госархстройнадзора    России    вправе   проводить   также   Инспекция

Госархстройнадзора Минобороны России.

Контроль по   указанным   объектам   осуществляется   в  порядке,

установленном Положением об органах Госархстройнадзора России.

4. Контроль  за  качеством  производимых строительных материалов,

конструкций и изделий предприятиями Министерства обороны  производится

как  Инспекцией  Госархстройнадзора Минобороны России,  так и органами

Госархстройнадзора России.

5. Предприятия,  организации  и  учреждения Министерства обороны,

выполняющие строительно-монтажные  работы,  производящие  строительные

материалы,   конструкции   и   изделия   или   являющиеся   заказчиком

(инвестором) в строительстве, обязаны обеспечить:

беспрепятственный доступ  работников  органов  Госархстройнадзора

России на подконтрольные им объекты  строительства  и  предприятия  по

производству строительных материалов, конструкций и изделий;

представление всей  необходимой  для  выполнения  возложенных  на

органы      Госархстройнадзора      России      функций     проектной,

нормативно-технической и исполнительной документации;

исполнение распоряжений    и   предписаний   работников   органов

Госархстройнадзора России, выдаваемых в пределах их компетенции.

6. Главная   инспекция   Госархстройнадзора  России  и  Инспекция

Госархстройнадзора Минобороны  России  могут  осуществлять  совместные

плановые  выезды  в  регионы  Российской  Федерации с целью проведения

выборочных проверок строящихся объектов и предприятий по  производству

строительных материалов,  конструкций и изделий, указанных в настоящем

Положении,  и  оказания  практической   помощи   на   местах   органам

Госархстройнадзора   России   по   организации   их  взаимодействия  с

Инспекцией Госархстройнадзора Минобороны России.

7. Инспекция Госархстройнадзора Минобороны России руководствуется

в своей деятельности утвержденным  министерством  Положением  и  имеет

право представлять в органы Госархстройнадзора России по установленной

форме  материалы  о  правонарушениях  в  области   строительства   для

рассмотрения   и   принятия   соответствующего   постановления.  Орган

Госархстройнадзора России производит  рассмотрение  дела  при  участии

представителя   Инспекции   Госархстройнадзора   Минобороны  России  в

соответствии с Законом Российской Федерации от 17 декабря 1992 года  N

4121-1  "Об административной ответственности предприятий,  учреждений,

организаций и объединений за правонарушения в области строительства" и

принимает по делу соответствующее постановление.

Представители Инспекции  Госархстройнадзора   Минобороны   России

приглашаются  также  для участия в рассмотрении дел о правонарушениях,

обнаруженных   органами   Госархстройнадзора   России   на   объектах,

заказчиками по которым выступают организации, предприятия и учреждения

Министерства обороны.

8. Законченные строительством объекты, указанные в п.2 настоящего

Положения,  предъявляются  к  приемке  и  вводятся  в  эксплуатацию  в

порядке, утвержденном Министерством обороны.

Все остальные   объекты,   заказчиком   по   которым    выступают

организации,    предприятия   и   учреждения   Министерства   обороны,

принимаются в эксплуатацию в порядке,  установленном законодательством

Российской Федерации.

9. Положение вступает в силу с момента его утверждения сторонами.

Начальник Главной инспекции

Госархстройнадзора России                        В.Д. Немерцев

N ЛХ-4-16/19

Начальник Инспекции

Госархстройнадзора

Минобороны России                                А.Н. Зайко

N 197/и/57

Приложение N 1

к приказу Министра обороны

Российской Федерации

26 ноября 1996 года N 424

ПОЛОЖЕНИЕ

об органах Государственного архитектурно-строительного

надзора Министерства обороны Российской Федерации

I. Общие положения

1. Органами  Государственного  архитектурно-строительного надзора

Министерства обороны являются:

Инспекция Государственного   архитектурно-строительного   надзора

Министерства обороны;

отделы Государственного     архитектурно-строительного    надзора

округов, флотов*. _______________

* Далее  в тексте настоящего Положения,  если не оговорено особо,

будут   именоваться    для    краткости:    органы    Государственного

архитектурно-строительного  надзора  Министерства  обороны  - органами

Госархстройнадзора;             Инспекция             Государственного

архитектурно-строительного  надзора Министерства обороны - Инспекцией;

отделы Государственного  архитектурно-строительного  надзора  округов,

флотов - отделами округов,  флотов. Инспекция и отделы округов, флотов

составляют единую систему,  осуществляющую государственный  надзор  за

капитальным  строительством  в  Министерстве обороны,  и функционально

входят в структуру органов Государственного архитектурно-строительного

надзора Российской Федерации.

2. Органы  Госархстройнадзора осуществляют государственный надзор

за организационно-правовым порядком и качеством строительства объектов

военной инфраструктуры*, независимо от места их расположения, зданий и

сооружений  жилищного,  социального,  коммунального  и  др.назначения,

размещаемых  на  режимных  территориях  предприятий  и (или) объектов,

находящихся в границах внутренних контролируемых и (или) запретных зон

закрытых  административно-территориальных  образований  и  в  закрытых

военных   городках,   заказчиками   которых   выступают    учреждения,

организации  и  предприятия Министерства обороны**,  а также качеством

производства  строительных  материалов,  конструкций  и   изделий   на

промышленных предприятиях Министерства обороны. _______________

* Под строительством объектов  военной  инфраструктуры  в  тексте

настоящего Положения понимаются подлежащие строительству,  расширению,

реконструкции,  техническому  перевооружению  специальные  объекты   и

комплексы,   производственные   предприятия,   здания   и   сооружения

специального и производственного назначения,  отдельные  общевойсковые

здания и сооружения.

** Далее в тексте настоящего Положения,  если не оговорено особо,

будут именоваться для краткости -подконтрольные объекты.

3. Инспекция  подчиняется  непосредственно  заместителю  Министра

обороны   Российской   Федерации   -   начальнику   строительства    и

расквартирования войск.

4. Инспекция осуществляет в Министерстве обороны  государственный

надзор  за  капитальным строительством непосредственно,  а также через

подчиненные  ей  отделы   округов,   флотов   и   лицензионный   центр

строительной   деятельности  Министерства  обороны,  выполняющий  свои

функции на основании приказа  Министра  обороны  Российской  Федерации

1995 года N 350.

5. Инспекция  представляет  Министерство  обороны   по   вопросам

государственного  архитектурно-строительного  надзора  и  осуществляет

взаимодействие с  управлениями  главнокомандующих  видами  Вооруженных

Сил,  командующих (начальников) родами войск,  главными и центральными

управлениями  -  заказчиками  капитального   строительства,   главными

военно-строительными  управлениями  и Главным управлением строительной

промышленности  Министерства  обороны,  с  управлениями   Министерства

обороны и другими приравненными к ним организациями (далее участниками

строительства) и  при  необходимости  осуществляет  свою  деятельность

совместно  с  федеральными органами исполнительной власти и с органами

исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

6. Инспекция  и   отделы   округов,   флотов   в   своей   работе

взаимодействуют:

с управлениями округов,  флотов,  осуществляющими  организацию  и

планирование       капитального       строительства,      а      также

финансово-экономическими  управлениями  округов,  флотов  по  вопросам

эффективного  использования  средств,  выделяемых  округам,  флотам на

капитальное строительство;

с отделами государственной экспертизы проектов округов,  флотов и

другими  органами  (по принадлежности объектов) по вопросам надзора за

организацией  и  качеством  строительства,  производства  строительных

материалов, конструкций и изделий на территории округа, флота.

7. Инспекция  и  отделы  округов,  флотов  в  своей  деятельности

руководствуются  действующим законодательством Российской Федерации по

вопросам    государственного    архитектурно-строительного    надзора,

приказами  и  директивами  Министра обороны Российской Федерации и его

заместителей, а также настоящим Положением.

8. Организационная структура Инспекции и отделов округов,  флотов

определяется штатами,  утвержденными  начальником  Генерального  штаба

Вооруженных Сил.

9. Инспекция и отделы округов, флотов имеют свои гербовые печати,

штампы и бланки с действительными наименованиями.

10. Предназначение и задачи Инспекции и отделов округов,  флотов,

определенные настоящим Положением, сохраняются на военное время.

II. Предназначение и задачи органов

Госархстройнадзора

11. Инспекция  и  отделы  округов,   флотов   предназначены   для

осуществления  государственного  архитектурно-строительного надзора за

строительством  подконтрольных  объектов  на   территории   Российской

Федерации  и  за  рубежом,  осуществляемого  участниками строительства

независимо  от  их  организационно-правовых   форм   и   ведомственной

принадлежности,  в  том  числе  иностранными  фирмами  (если  иное  не

предусмотрено международными договорами или соглашениями).

12. На Инспекцию и отделы округов, флотов возлагается контроль:

за соблюдением установленного организационно-правового порядка  и

качества строительства подконтрольных объектов;

за использованием    капитальных    вложений,    выделяемых    на

строительство;

за качеством производства строительных материалов,  конструкций и

изделий;

за организацией  и   осуществлением   сертификации   строительной

продукции   по   обязательным,  установленным  нормативами  параметрам

безопасности;

за организацией   и   проведением   лицензирования   строительной

деятельности;

за состоянием     метрологического    обеспечения    капитального

строительства;

за выполнением установленного порядка расследования причин аварий

зданий и сооружений на подконтрольных объектах.

13.  Органы Госархстройнадзора проводят выборочные проверки:

производственно-хозяйственной деятельности            заказчиков,

строительных   и   проектных  организаций,  промышленных  предприятий;

квартирно-эксплуатационных и морских инженерных служб;

соблюдения технологии        и        качества        выполняемых

строительно-монтажных работ и  производимых  строительных  материалов,

конструкций и изделий, их соответствия требованиям строительных норм и

правил, стандартов, технических условий, другой нормативно-технической

документации, а также проектным решениям;

работы технического  надзора   заказчиков,   авторского   надзора

проектных  организаций  и  служб  производственного  контроля качества

строительных организаций и предприятий строительной промышленности;

соблюдения установленного    порядка   приемки   в   эксплуатацию

законченных строительством объектов и ввода их в действие;

состояния и  хода  выполнения в пределах своих полномочий целевых

государственных  инвестиционных  программ  по  строительству  объектов

Министерства обороны;

соблюдения участниками   строительства   условий   лицензирования

строительной   деятельности,  организации  и  проведения  обязательной

сертификации строительной продукции по параметрам ее  безопасности,  а

также состояния метрологических средств измерений.

14. В  соответствии  с  возложенными  задачами  и   установленным

порядком органы Госархстройнадзора:

выдают заказчикам   в   установленном   порядке   разрешения   на

выполнение  строительно-монтажных  работ и участвуют в работе комиссий

по приемке в эксплуатацию  законченных  строительством  подконтрольных

объектов:

при стоимости строительства на полное  развитие  5  млн.рублей  и

выше*,   а  по  специальным  объектам  и  комплексам**  независимо  от

подчиненности и стоимости их строительства, решения о проектировании и

строительстве   которых   утверждены   Министром   обороны  Российской

Федерации и его первыми заместителями,  а также заместителем  Министра

обороны  Российской  Федерации  -  начальником  Тыла  Вооруженных  Сил

Российской  Федерации,  заместителем   Министра   обороны   Российской

Федерации   -  начальником  строительства  и  расквартирования  войск,

главнокомандующими     видами     Вооруженных     Сил,     командующим

Военно-космическими  силами,  начальником  Связи  Вооруженных  Сил (по

принадлежности объектов), - Инспекция; _______________

* В ценах и сметных нормах 1991 года.

** Под специальными объектами и комплексами в  тексте  настоящего

Положения  понимаются  военные  объекты,  специальные  технологические

комплексы,  здания,   сооружения,   предназначенные   для   управления

войсками,  размещения,  хранения, испытания и т.п. вооружения, военной

техники,   имущества,   оборудования    и    систем,    обеспечивающих

боеготовность Вооруженных Сил как в мирное, так и в военное время.

при стоимости строительства на полное развитие до  5  млн.рублей,

решения   о   проектировании   и   строительстве   которых  утверждены

командующими  войсками  округов,  флотами,   начальниками   управлений

заказчиков   строительства  в  центре  (по  принадлежности  объектов),

соответствующие отделы округов, флотов;

осуществляют контроль   за  своевременным  расследованием  причин

аварий  на  строящихся  и   законченных   строительством   зданиях   и

сооружениях;

взаимодействуют с  другими  органами  государственного   надзора,

научно-исследовательскими, проектными и общественными организациями по

вопросам обеспечения качества строительной  продукции  и  защиты  прав

потребителей;

обобщают и  анализируют  материалы  по  результатам   проводимого

надзора и контроля,  разрабатывают предложения по внесению изменений в

нормативные,  методические и руководящие документы  в  пределах  своих

полномочий.

15. Инспекция как центральный  орган  военного  управления  кроме

функций, определенных в пунктах 13, 14 настоящего Положения:

осуществляет по       планам        работы        государственный

архитектурно-строительный   надзор   за   строительством   специальных

объектов  и  комплексов   Министерства   обороны,   предоставляя   при

необходимости  определенные  полномочия  по  ведению  надзора за этими

объектами отделам округов, флотов;

участвует в   разработке   концепций,  определяющих  приоритетные

направления повышения уровня качества  строительства  и  эффективности

использования капитальных вложений;

анализирует и  дает  предложения   по   повышению   экономической

эффективности   использования   выделяемых   капитальных   вложений  в

строительство объектов;

организует работу отделов округов,  флотов,  лицензионного центра

строительной   деятельности   Министерства   обороны,   разграничивает

полномочия  и  координирует  их деятельность,  издает обязательные для

исполнения подчиненными органами надзора приказы и распоряжения;

рассматривает разногласия,  возникающие  между  отделами округов,

флотов  и  участниками  строительства,  и  принимает   соответствующие

решения в пределах своих полномочий;

утверждает порядок и сроки представления отчетов  по  результатам

деятельности подчиненных органов надзора;

по выявленным нарушениям нормативных  актов  и  правовых  норм  в

области строительства в пределах предоставленных полномочий составляет

протоколы,  выдает предписания,  постановления,  принимает меры и  при

необходимости   в   установленном   порядке   передает  документы  для

рассмотрения     в     соответствующие     органы     Государственного

архитектурно-строительного надзора Российской Федерации;

осуществляет контроль за организацией лицензирования строительной

деятельности,   сертификации   строительной   продукции  и  состоянием

метрологического обеспечения капитального строительства;

обобщает полученные данные о работе органов надзора, осуществляет

учет и анализ причин правонарушений,  аварий зданий и  сооружений,  их

частей  и  конструктивных  элементов,  делает  выводы  и предложения и

представляет их в установленном порядке заместителю  Министра  обороны

Российской Федерации;

участвует в разработке и согласовании проектов законодательных  и

нормативных  актов  по  вопросам  организационно-правового  порядка  и

качества строительства объектов;

взаимодействует и   координирует   свою  деятельность  с  Главной

инспекцией   Государственного    архитектурно-строительного    надзора

Российской  Федерации и с другими государственными надзорными органами

по вопросам архитектурно-строительного надзора и качества строительной

продукции;

проводит сборы,   совещания   органов   надзора    по    вопросам

эффективности    использования   капитальных   вложений   и   качества

строительства;

участвует в   подготовке  докладов  Министру  обороны  Российской

Федерации и разработке  приказов  и  директив  по  вопросам  повышения

эффективности капитальных вложений и качества строительства.

16. Инспекция и отделы округов, флотов имеют право:

доступа на все подконтрольные объекты строительства и предприятия

по производству  строительных  материалов,  конструкций  и  изделий  с

учетом  соблюдения  порядка,  установленного  для  режимных комплексов

сооружений и закрытых военных городков;

получать от   участников   строительства   всю   необходимую  для

выполнения  возложенных  на  них  функций  разрешительную,  проектную,

производственно-технологическую и исполнительную документацию;

в пределах своих полномочий давать  обязательные  для  исполнения

участниками   строительства   предписания   об  устранении  допущенных

нарушений организационно-правового порядка  строительства,  требований

проектов, строительных норм и правил, стандартов, технических условий,

другой нормативной документации;

требовать в   необходимых  случаях  от  участников  строительства

выборочного  вскрытия  отдельных  элементов   зданий   и   сооружений,

проведения дополнительных лабораторных испытаний,  съемок,  замеров за

их счет;

приостанавливать выполнение   строительно-монтажных   работ   при

строительстве  объекта  без  полученного   в   установленном   порядке

разрешения, отсутствии лицензии на право ведения соответствующих видов

работ,  а также в случае обнаружения на строящемся объекте критических

или   значительных  дефектов  или  деформаций,  превышающих  предельно

допустимые;

направлять участникам  строительства  обязательные для исполнения

предписания  о  приостановлении  выпуска  и  реализации   потребителям

строительных  материалов,  конструкций  и  изделий в случае отсутствия

лицензии, а также при выявлении на них критических     и  значительных

дефектов;

привлекать для  подготовки  заключений по вопросам и направлениям

деятельности Инспекции и отделов округов, флотов независимых экспертов

из   научно-исследовательских   и  проектных  институтов  Министерства

обороны и других  специализированных  организаций  по  согласованию  с

соответствующими организациями;

направлять в соответствующие финансовые  органы  представления  о

необходимости  прекращения  финансирования  строительства в случае его

приостановки;

приостанавливать действие  лицензии на осуществление строительной

деятельности сроком до  трех  месяцев  за  повторное  в  течение  года

однородное правонарушение в области строительства;

направлять в соответствующие лицензионные центры представления об

аннулировании   лицензий   участникам   строительства,  систематически

допускающим нарушения требований нормативно-технической документации и

утвержденных проектов;

направлять в соответствующие ведомственные статистические  органы

сообщения   об   объектах,   введенных  в  эксплуатацию  с  нарушением

установленного  порядка,   для   их   исключения   из   статистической

отчетности;

вносить предложения по совершенствованию проектной  документации,

а  также  давать  предписания  по  исправлению  допущенных  в проектах

ошибок.

17. Работники  Инспекции  и  отделов  округов,  флотов проходят в

установленном порядке аттестацию,  по результатам которой  должностным

лицам дается оценка уровню их квалификации,  определяется соответствие

занимаемой должности.

18. Должностные  лица  Инспекции и отделов округов,  флотов имеют

служебное удостоверение по  форме  согласно  приложению  к  настоящему

Положению.

III. Обязанности и права начальника Инспекции

и начальника отдела округа,

флота

19. Начальник  Инспекции  подчиняется непосредственно заместителю

Министра обороны Российской Федерации  -  начальнику  строительства  и

расквартирования войск.

Он является  прямым  начальником  для   всего   личного   состава

Инспекции,  отделов округов, флотов, лицензионного центра строительной

деятельности  Министерства  обороны   и   несет   ответственность   за

своевременное   и   качественное   решение   стоящих   перед  органами

Госархстройнадзора задач.

20. Начальник Инспекции:

руководит командирской и специальной подготовкой личного состава;

осуществляет руководство  и  контроль за деятельностью Инспекции,

отделов  округов,   флотов   и   лицензионного   центра   строительной

деятельности Министерства обороны;

организует централизованную подготовку, повышение квалификации на

специальных   курсах  должностных  лиц  органов  Госархстройнадзора  с

последующей их аттестацией,  а также выдачей удостоверений на допуск к

осуществлению государственного надзора;

руководит разработкой нормативных актов и директивных  документов

по тематике возложенных на Инспекцию задач;

представляет Инспекцию в государственных органах и  в  структурах

военного управления, организациях и на предприятиях;

согласовывает и представляет в установленном порядке к назначению

на  воинские  должности военнослужащих органов Госархстройнадзора и на

присвоение им очередных воинских званий.

21. Начальник Инспекции имеет право:

издавать приказы в пределах своих полномочий,  давать указания  и

рекомендации  структурным  подразделениям Инспекции,  отделам округов,

флотов и лицензионному центру строительной  деятельности  Министерства

обороны;

принимать решения,  оформлять заключения и выдавать предписания в

пределах своих полномочий по направлениям деятельности Инспекции;

определять задачи   структурных   подразделений   и    утверждать

функциональные обязанности личного состава Инспекции.

22. Начальник отдела округа,  флота  непосредственно  подчиняется

начальнику   Инспекции,  является  прямым  начальником  всего  личного

состава отдела, организует и руководит его работой.

23. Начальник отдела округа, флота обязан:

обеспечивать своевременное выполнение задач, возложенных на отдел

настоящим Положением;

вести кадровую работу,  повышать уровень квалификации сотрудников

отдела в системе  командирской  и  специальной  подготовки,  проводить

аттестацию;

представлять отдел  в  органах  исполнительной  власти  субъектов

Российской  Федерации,  местного  самоуправления,  военного управления

округа,  флота,  в воинских частях,  на предприятиях и в  организациях

Министерства обороны в пределах своей компетенции;

разрабатывать и  вносить  предложения  в  Инспекцию  по  вопросам

повышения  эффективности  и   качества   капитального   строительства,

представлять  в  установленном  порядке  обобщенные  результаты итогов

осуществленной отделом надзорной деятельности.

24. Начальник отдела округа, флота имеет право:

издавать приказы и распоряжения в пределах своих полномочий;

принимать решения,  оформлять заключения и выдавать предписания в

пределах предоставленных прав по направлениям деятельности отдела  как

органа надзора;

определять задачи структурных подразделений отдела, утверждать их

предназначение и функциональные обязанности личного состава отдела.

Заместитель

Министра обороны

Российской Федерации -

начальник строительства

и расквартирования войск

генерал-полковник                                 А. Соломатин

Заместитель Министра

строительства

Российской Федерации                              Л. Хихлуха

Приложение

к ст.18 Положения,

утвержденного приказом

Министра обороны

Российской Федерации

26 ноября 1996 года N 424

Форма

служебного удостоверения

Лицевая сторона обложки

+---------------------------+

|  Министерство обороны     |

|  Российской Федерации     |

|   ________________        |

|                           |

| СЛУЖЕБНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ   |

|                           |

|      ГОСУДАРСТВЕННЫЙ      |

| АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ |

|          НАДЗОР           |

+---------------------------+

первая страница                            вторая страница

+-------------------------------------+ +------------------------+

|          УДОСТОВЕРЕНИЕ              | | Согласно Положению,    |

|            N ____                   | | утвержденному приказом |

|                                     | | Министра обороны       |

|         Выдано ________________     | | Российской Федерации   |

|                                     | | 1996 года N 424,       |

|                ________________     | | должностное лицо       |

|                                     | | органов Государст-     |

|         Должность _____________     | | венного архитектурно-  |

|                                     | | строительного надзора  |

|                ________________     | | Министерства обороны   |

|+--------+                           | | Российской Федерации   |

||        | Начальник Инспекции       | | имеет право:           |

|| Фото   | Госархстройнадзора        | |                        |

||        | Министерства обороны      | | проводить проверки     |

||        | Российской Федерации      | | воинских частей,       |

||        |                           | | организаций и предприя-|

||        | ______________________    | | тий с составлением     |

||        |                           | | актов;                 |

|+--------+ М.П.  "__" _____ 199___г. | |                        |

|                                     | | выдавать предписания о |

|                                     | | приостановлении работ  |

|                                     | | при обнаружении крити- |

|                                     | | ческих дефектов;       |

|                                     | |                        |

|                                     | | вносить предложения    |

|                                     | | об устранении          |

|                                     | | нарушений.             |

+-------------------------------------+ +------------------------+

Приложение N 2

к приказу Министра обороны

Российской Федерации

26 ноября 1996 года N 424

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке выдачи разрешений на выполнение

строительно-монтажных работ по

объектам Министерства обороны

Российской Федерации

I. Общие положения

1. Настоящее  Положение  разработано  на  основании  действующего

законодательства  Российской  Федерации  по  вопросам государственного

архитектурно-строительного надзора,  Положения о разграничении функций

между  органами  Государственного  архитектурно-строительного  надзора

Российской      Федерации      и      Инспекцией      Государственного

архитектурно-строительного  надзора  Министерства  обороны  Российской

Федерации  по  государственному  надзору  за   организационно-правовым

порядком  и  качеством  строительства  объектов  Министерства  обороны

Российской  Федерации  и  Примерного  положения   о   порядке   выдачи

разрешений  на  выполнение  строительно-монтажных  работ  Министерства

строительства.

2. Положение  определяет  порядок выдачи разрешений на выполнение

строительно-монтажных  работ  по  объектам   военной   инфраструктуры*

независимо  от  места их расположения:  зданий и сооружений жилищного,

социального,  коммунального и др.  назначения, размещаемых на режимных

территориях  предприятий  и  (или)  объектов,  находящихся  в границах

внутренних   контролируемых   и   (или)   запретных    зон    закрытых

административно-территориальных   образований  и  в  закрытых  военных

городках,  заказчиками которых  выступают  учреждения,  организации  и

предприятия Министерства обороны**. _______________

* Под   объектами  военной  инфраструктуры  в  тексте  настоящего

Положения  понимаются  подлежащие  строительству,   расширению,

реконструкции,  техническому перевооружению специальные объекты

и комплексы,  производственные предприятия, здания и сооружения

специального    и   производственного   назначения,   отдельные

общевойсковые здания и сооружения.

** Далее в тексте настоящего Положения,  если не оговорено особо,

будут именоваться для краткости - подконтрольные объекты.

3. Выдача   заказчикам   Министерства   обороны   разрешений   на

выполнение строительно-монтажных работ по объектам, указанным в пункте

2 настоящего Положения, производится:

при стоимости  строительства  на  полное  развитие 5 млн.рублей и

выше*,  а по специальным  объектам**  независимо  от  подчиненности  и

стоимости  их строительства,  решения о проектировании и строительстве

которых  утверждены  Министром  обороны  Российской  Федерации  и  его

первыми   заместителями,   а   также   заместителем  Министра  обороны

Российской Федерации - начальником  Тыла  Вооруженных  Сил  Российской

Федерации,   заместителем   Министра   обороны   Российской  Федерации

начальником строительства и расквартирования войск, главнокомандующими

видами   Вооруженных   Сил,  командующим  Военно-космическими  силами,

начальником Связи Вооруженных  Сил  (по  принадлежности  объектов),  -

Инспекцией    Государственного    архитектурно-строительного   надзора

Министерства обороны; _______________

* Здесь и далее -в ценах и сметных нормах 1991 года.

** Под специальными объектами и комплексами в  тексте  настоящего

Положения     понимаются    военные    объекты,    специальные

технологические комплексы, здания, сооружения, предназначенные

для  управления войсками,  размещения,  хранения,  испытания и

т.п.  вооружения,  военной техники,  имущества, оборудования и

систем,  обеспечивающих  боеготовность  Вооруженных  Сил как в

мирное, так и в военное время.

при стоимости строительства на полное развитие до  5  млн.рублей,

решения   о   проектировании   и   строительстве   которых  утверждены

командующими  войсками  округов,  флотами,   начальниками   управлений

заказчиков   строительства  в  центре  (по  принадлежности  объектов),

соответствующими отделами Государственного  архитектурно-строительного

надзора округов, флотов.

Выдача разрешений на выполнение строительно-монтажных  работ  при

строительстве  объектов  Министерства  обороны  производится  согласно

приложению N 1 к настоящему Положению.

4. Выдача  разрешений  заказчикам  Министерства обороны по другим

объектам,  кроме  перечисленных  в  пункте  2  настоящего   Положения,

производится      территориальными      органами      Государственного

архитектурно-строительного надзора Российской Федерации в соответствии

с  требованиями,  установленными Примерным положением о порядке выдачи

разрешений    на    выполнение    строительно-монтажных    работ     и

соответствующими  нормативными  актами  органов  исполнительной власти

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.

II. Виды разрешений и срок их

действия

5. Разрешения на выполнение строительно-монтажных работ выдаются:

на выполнение всех строительно-монтажных  работ  по  объекту,  за

исключением   монтажа   оборудования,   подконтрольного  Гостехнадзору

Вооруженных Сил,  специальной техники,  оборудования,  технологических

систем и других работ, не включенных в проектно-сметную документацию;

на выполнение отдельных  видов  строительно-монтажных  работ  при

строительстве объектов в объеме заключенного договора.

6. Срок  действия  разрешения   устанавливается   соответствующим

органом     Государственного     архитектурно-строительного    надзора

Министерства  обороны*,  исходя   из   нормативной   продолжительности

строительства объекта или отдельных видов работ. ---------------

* Органами  Государственного  архитектурно-строительного  надзора

Министерства   обороны   являются   Инспекция  Государственного

архитектурно-строительного  надзора  Министерства   обороны   и

отделы   Государственного   архитектурно-строительного  надзора

округов, флотов - далее органы Госархстройнадзора.

По истечении срока действия разрешения заказчик  обязан  продлить

его в органе Госархстройнадзора в недельный срок.

Разрешение подлежит продлеванию также в случае,  если  в  течение

одного  года  со дня выдачи разрешения строительно-монтажные работы по

объекту не велись.

7. При передаче права на строительство объекта другому заказчику,

изменении организационно-правовой формы  заказчика  (застройщика)  или

передаче  подряда  на  строительство  другой  строительной организации

разрешение подлежит перерегистрации  в  органах  Госархстройнадзора  в

трехнедельный срок.

III. Перечень представляемых заказчиком

документов и материалов

8. Для    получения     разрешения     на     выполнение     всех

строительно-монтажных   работ   по  объекту  заказчик  представляет  в

соответствующий  орган  Госархстройнадзора   следующие   документы   и

материалы:

заявление на получение разрешения по форме согласно приложениям N

2 и 3 к настоящему Положению;

договоры на  выполнение  строительных  и  монтажных   работ   при

строительстве объекта;

лицензии на право выполнения  строительно-монтажных  и  проектных

работ по данному типу объектов;

проектную документацию,   согласованную    и    утвержденную    в

установленном порядке,  в объеме,  достаточном для оценки надежности и

эксплуатационной  безопасности  объекта,  а  также  генеральный   план

участка строительства;

заключения Государственной   экспертизы   проектов   Министерства

обороны,  Государственной  экологической экспертизы и распорядительный

документ об утверждении проектной документации;

строительный генеральный   план,  согласованный  в  установленном

порядке с заинтересованными организациями;

копию правовых документов на право пользования землей;

договоры заказчиков с подрядными и  проектными  организациями  на

проведение технического надзора и авторского надзора;

прошнурованный журнал работ.

9. Кроме документов и материалов, указанных в пункте 8 настоящего

Положения,  органы Госархстройнадзора могут дополнительно  потребовать

от заказчика:

лицензию на право проведения контроля качества  работ  заказчиком

или   хозрасчетным   предприятием,   если   технический   надзор   при

строительстве объекта  предполагается  поручить  по  договору  с  этим

предприятием;

заключение органов  охраны  памятников  истории  и   культуры   о

проведенных   (в   необходимых  случаях)  на  участке  предполагаемого

строительства исследованиях культурного слоя  исторических  населенных

пунктов;

заключение территориальной    геологической    организации     об

отсутствии  или наличии на участке предстоящего строительства полезных

ископаемых.  При наличии полезных ископаемых на таком  участке  выдача

разрешения на застройку производится в установленном законодательством

порядке.

10. Если  земельный участок под строительство объекта не является

государственной  или  муниципальной  собственностью,  заказчик  обязан

дополнительно представить оформленное в установленном порядке согласие

юридического лица  или  гражданина,  являющегося  собственником  этого

земельного участка, на строительство объекта.

11. Выданное разрешение на выполнение строительно-монтажных работ

является основанием для выноса осей  здания  в  натуру  геодезическими

службами.

12. Для  получения  разрешения  на  выполнение  отдельных   видов

строительно-монтажных  работ  заказчик  представляет  перечисленные  в

пункте 8 настоящего Положения документы и  материалы,  за  исключением

полного комплекта проектной рабочей документации.

Согласованная и утвержденная в  установленном  порядке  проектная

документация представляется в объеме, достаточном для выполнения видов

работ, оговоренных в заявлении на получение разрешения.

Не требуется  представления  проектной  рабочей  документации   в

случае получения разрешения на выполнение подготовительных работ.

IV. Порядок выдачи разрешений

13. Орган  Госархстройнадзора  в  срок  не  более  одного  месяца

рассматривает представленные заказчиком документы и принимает  решение

о    выдаче   или   отказе   в   выдаче   разрешения   на   выполнение

строительно-монтажных работ.

14. В  случае  положительного  решения  орган  Госархстройнадзора

выдает  заказчику  соответствующее  разрешение   по   форме   согласно

приложениям  N  4  и  5  к настоящему Положению,  возвращает проектную

документацию и журнал работ с отметкой о выданном разрешении.

15. Отказ  в  выдаче  разрешения  в  эти  же сроки направляется в

письменной  форме  с  мотивированным  объяснением   причин   принятого

решения.

При повторном  обращении   заказчика   орган   Госархстройнадзора

рассматривает вопрос о выдаче или отказе в выдаче разрешения в срок не

более 10 дней с момента представления документов и материалов.

16. Копия  выданного  органом  Госархстройнадзора  разрешения  на

выполнение   строительно-монтажных   работ   должна    храниться    на

стройплощадке  и  предъявляться  по первому требованию должностных лиц

государственных надзорных органов Министерства обороны.

17. Заказчик     (застройщик)    обязан    сообщить    в    орган

Госархстройнадзора в срок не менее чем за 10 дней о начале  выполнения

строительно-монтажных работ на объекте.

В процессе    строительства    заказчик     информирует     орган

Госархстройнадзора   об   изменении   условий,  на  основании  которых

производилась  выдача  разрешений  (замена  строительной  организации,

организаций, осуществляющих технический и авторский надзор на объекте,

окончание срока действия лицензии,  существенные  изменения  проектных

решений).

V. Ответственность органов Госархстройнадзора

и заказчиков

18. Действия  должностных  лиц  органов   Госархстройнадзора   по

вопросам  выдачи  разрешений на выполнение строительно-монтажных работ

могут быть обжалованы в установленном законодательством порядке.

19. Выполнение   строительно-монтажных   работ   на  объекте  без

полученного или не прошедшего в  установленные  сроки  перерегистрацию

разрешения,  равно  как  и  выполнение не указанных в разрешении видов

работ,    влечет    ответственность,    предусмотренную    действующим

законодательством Российской Федерации.

Заместитель

Министра обороны

Российской Федерации -

начальник строительства

и расквартирования войск

генерал-полковник                                   А. Соломатин

Заместитель Министра

строительства

Российской Федерации                                Л. Хихлуха

Приложение N 1

к Положению, утвержденному

приказом Министра обороны

Российской Федерации

26 ноября 1996 года N 424

РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ

выдачи разрешений на выполнение строительно-монтажных работ

по объектам Министерства обороны Российской Федерации

между органами Государственного

архитектурно-строительного надзора Министерства

обороны Российской Федерации

+-------------------------------------------------------------------------------+

| N   | Подконтрольные объекты  | Решение о       |  Кто выдает разрешение      |

| п/п | (в зависимости от       | проектировании  |        на выполнение        |

|     | стоимости строительства | и строительстве |  строительномонтажных       |

|     | на полное развитие)     | принято         |            работ            |

+-----+-------------------------+-----------------+-----------------------------|

|  1  |           2             |       3         |          4                  |

+-------------------------------------------------------------------------------+

1     При           стоимости   Министром           Инспекция

строительства на полное   обороны             Государственного

развитие 10 млн. рублей   Российской          архитектурностроительного

и   выше,  а  также  по   Федерации или       надзора

жилым                 и   его первыми         Министерства

административным          заместителями       обороны

зданиям    штабов     и

управлений           от

объединения   и   выше,

учебным  и лабораторным

корпусам  военноучебных

заведений,     лечебным

корпусам госпиталей  от

окружного    и    выше,

крупным    зданиям    и

сооружениям

общественного,

культурного           и

спортивного назначения,

корпусам    санаториев,

домов           отдыха,

пансионатов   и  турбаз

независимо от стоимости

их строительства

2     При стоимости

строительства на полное

развитие от 5 до

10 млн. рублей:

а) по объектам, военным  Заместителем         Инспекция

городкам,    жилым    и  Министра   обороны   Государственного

общественным   зданиям,  Российской           архитектурностроительного

сооружениям   видов   и  Федерации        -   надзора

Тыла  Вооруженных  Сил,  начальником   Тыла   Министерства

войск связи              Вооруженных    Сил   обороны

Российской

Федерации,

главнокомандующими

видами Вооруженных

Сил,   командующим

Военно-космическими

силами,

начальником  Связи

Вооруженных    Сил

(по принадлежности

объектов)        -

совместно        с

заместителем

Министра   обороны

Российской

Федерации        -

начальником

строительства    и

расквартирования

войск

б) по         остальным  Заместителем         Инспекция

объектам,       военным  Министра             Государственного

городкам,    жилым    и  обороны              архитектурностроительного

общественным   зданиям,  Российской           надзора

сооружениям              Федерации  -         Министерства

начальником          обороны

строительства

и

расквартирования

войск

3     При стоимости

строительства на полное

развитие до 5 млн.

рублей:

а) по объектам, военным  Командующими         Отдел

городкам,    жилым    и  войсками             Государственного

общественным   зданиям,  округов,             архитектурностроительного

сооружениям   окружного  флотами              надзора    округа,

или           флотского                       флота

подчинения

Начальниками

б) по         остальным  управлений           Отдел

объектам,       военным  заказчиков           Государственного

городкам,    жилым    и  строительства        архитектурностроительного

общественным   зданиям,  в                    надзора    округа,

сооружениям              центре               флота

и    на

местах*   (по

принадлежности

объектов)

---------------

* Под заказчиками строительства в  центре  понимаются  главные  и

центральные  управления  видов  Вооруженных  Сил,  родов войск,

главные и  центральные  управления  Министерства  обороны.  Под

заказчиками  строительства на местах понимаются округа,  группа

войск,  флоты,  армии и флотилии,  соединения и воинские части,

учреждения, предприятия и организации Министерства обороны.

Приложение N 2

к Положению, утвержденному

приказом Министра обороны

Российской Федерации

26 ноября 1996 года N 424

Форма

Начальнику Инспекции

Государственного архитектурно-строительного

надзора Министерства обороны Российской

Федерации

Заказчик _____________________________________________________________

(наименование организации, предприятия,

______________________________________________________________________

почтовый адрес, телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать _________________________________________________________

(разрешение на выполнение всех строительно-монтажных

______________________________________________________________________

работ, отдельных видов работ, на выполнение

______________________________________________________________________

подготовительных работ - нужное указать,

______________________________________________________________________

наименование, шифр объекта)

на земельном участке по адресу: ______________________________________

(округ, флот, город, район,

______________________________________________________________________

улица, номер участка)

сроком на ______________ месяца(ев).

При этом сообщаю:

право на  пользование землей закреплено государственным актом N____ от

"___" ____________ 19 ___ г.

Проектная документация на строительство объекта разработана

_____________________________________________________________________,

(наименование проектной организации и банковские реквизиты)

имеющей лицензию на право выполнения проектных работ, выданную

______________________________________________________________________

(наименование лицензионного центра, выдавшего лицензию)

N____ от "___" __________  19  ___  г.,  согласована  в  установленном

порядке с заинтересованными организациями и надзорными органами;

положительное заключение  органов  Государственной экспертизы проектов

получено за N ___ от "___" ____________ 19 ___ г.,

генплан участка согласован и утвержден

______________________________________________________________________

(наименование органа, согласовавшего и утвердившего генплан)

за N___ от "___" ____________ 19 ___ г.

Одновременно ставлю Вас в известность, что:

а) финансирование строительства  заказчиком  (застройщиком) будет

осуществлять _________________________________________________________

(банковские реквизиты и номер счета)

б) работы будут производиться

______________________________________________________________________

(наименование организации с указанием ее формы собственности

______________________________________________________________________

и банковских реквизитов,

______________________________________________________________________

договор N___ от "___" ____________ 19 ___ г.)

Лицензия на право выполнения строительно-монтажных работ выдана

______________________________________________________________________

(наименование лицензионного центра)

N ___ от "___" ____________ 19 ___ г.

в) авторский  надзор в  соответствии с  договором  N ___ от "___"

____________ 19 ___ г. будет осуществляться

______________________________________________________________________

(наименование организации с ее банковскими реквизитами)

г) технический надзор в соответствии с договором N ___ от   "___"

________________      19      ___    г.      будет      осуществляться

______________________________________________________________________

(наименование организации с ее банковскими реквизитами)

Основные показатели объекта:

______________________________________________________________________

Обязуюсь обо  всех  изменениях,  связанных   с   приведенными   в

настоящем заявлении сведениями,  сообщать в Инспекцию Государственного

архитектурно-строительного надзора Министерства обороны.

Заказчик

_________________________________

(должность, подпись, фамилия)

Приложение N 3

к Положению, утвержденному

приказом Министра обороны

Российской Федерации

26 ноября 1996 года N 424

Форма

Начальнику _______________  отдела

(номер отдела)

Государственного архитектурно-строительного

надзора

______________________________

(округ, флот)

Заказчик _____________________________________________________________

(наименование организации, предприятия,

_______________________________________________________________________

почтовый адрес, телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать _________________________________________________________

(разрешение на выполнение всех строительно-монтажных

______________________________________________________________________

работ, отдельных видов работ, на выполнение

______________________________________________________________________

подготовительных работ - нужное указать,

______________________________________________________________________

наименование, шифр объекта)

на земельном участке по адресу: ______________________________________

(округ, флот, город, район,

______________________________________________________________________

улица, номер участка)

сроком на ______________ месяца(ев).

При этом сообщаю:

право на пользование землей закреплено государственным актом N________

от "___" ____________ 19 ___ г.

Проектная документация на строительство объекта разработана

_____________________________________________________________________,

(наименование проектной организации и банковские реквизиты)

имеющей лицензию  на право  выполнения  проектных работ, выданную

______________________________________________________________________

(наименование лицензионного центра, выдавшего лицензию)

N______ от "___" ___________ 19 ___ г.,  согласована  в  установленном

порядке с заинтересованными организациями и надзорными органами;

положительное заключение  органов  Государственной экспертизы проектов

получено за N ___ от "___" ____________ 19 ___ г.,

генплан участка согласован и утвержден

______________________________________________________________________

(наименование органа, согласовавшего и утвердившего генплан)

за N___ от "___" ____________ 19 ___ г.

Одновременно ставлю Вас в известность, что:

а) финансирование строительства заказчиком (застройщиком) будет

осуществлять _________________________________________________________

(банковские реквизиты и номер счета)

б) работы будут производиться

______________________________________________________________________

(наименование организации с указанием ее формы собственности

______________________________________________________________________

и банковских реквизитов,

______________________________________________________________________

договор N___ от "___" ____________ 19 ___ г.)

Лицензия на право выполнения строительно-монтажных работ выдана

______________________________________________________________________

(наименование лицензионного центра)

N ___ от "___" ____________ 19 ___ г.

в) авторский надзор  в соответствии с договором  N _____ от "___"

____________ 19 ___ г. будет осуществляться

______________________________________________________________________

(наименование организации с ее банковскими реквизитами)

г) технический  надзор  в соответствии с договором N ___ от "___"

____________ 19 ___ г. будет осуществляться

______________________________________________________________________

(наименование организации с ее банковскими реквизитами)

Основные показатели объекта:

______________________________________________________________________

Обязуюсь обо  всех  изменениях,  связанных   с   приведенными   в

настоящем  заявлении  сведениями,  сообщать  в  отдел Государственного

архитектурно-строительного надзора (округа, флота).

Заказчик

_________________________________

(должность, подпись, фамилия)

Приложение N 4

к Положению, утвержденному

приказом Министра обороны

Российской Федерации

26 ноября 1996 года N 424

Форма

ИНСПЕКЦИЯ

Государственного архитектурно-строительного надзора

Министерства обороны Российской Федерации

РАЗРЕШЕНИЕ

на выполнение строительно-монтажных

работ N ___

Выдано __________________________________________________________

(наименование организации-заказчика)

______________________________________________________________________

с указанием расчетного счета и банковских реквизитов)

на выполнение ________________________________________________________

(указываются виды строительно-монтажных работ

_____________________________________________________________________,

и наименование, шифр объекта)

а также значащихся на генеральном плане

_____________________________________________________________________,

(наименование, шифр вспомогательных сооружений)

расположенного по адресу: ____________________________________________

Проектная документация __________________________________________

(номер, серия проекта)

разработана __________________________________________________________

(наименование проектной организации

______________________________________________________________________

с указанием расчетного счета и банковских реквизитов)

______________________________________________________________________

Технический надзор поручен ______________________________________

(наименование организации

______________________________________________________________________

с указанием расчетного счета и банковских реквизитов)

Авторский надзор  поручен  ______________________________________

(наименование организации

______________________________________________________________________

с указанием расчетного счета и банковских реквизитов)

Основные этапы работ ____________________________________________

(указываются этапы работ, по окончании

______________________________________________________________________

которых должна быть поставлена в известность

______________________________________________________________________

Инспекция Госархстройнадзора Министерства обороны)

Особые условия: _________________________________________________

Срок действия разрешения ________________________________________

Дата выдачи разрешения __________________________________________

Начальник Инспекции

Государственного архитектурно-строительного надзора

Министерства обороны Российской Федерации

_____________________________________

(воинское звание, подпись, фамилия)

М.П.

Действие разрешения продлено до _________________________________

Начальник Инспекции

Государственного архитектурно-строительного надзора

Министерства обороны Российской Федерации

_____________________________________

(воинское звание, подпись, фамилия)

М.П.

Приложение N 5

к Положению, утвержденному

приказом Министра обороны

Российской Федерации

26 ноября 1996 года N 424

Форма

____________________ отдел

(номер отдела)

Государственного архитектурно-строительного надзора

_______________________________________

(округ, флот)

РАЗРЕШЕНИЕ

на выполнение строительно-монтажных

работ N ___

Выдано __________________________________________________________

(наименование организации-заказчика

______________________________________________________________________

с указанием расчетного счета и банковских реквизитов)

на выполнение ________________________________________________________

(указываются виды строительно-монтажных работ

_____________________________________________________________________,

и наименование, шифр объекта)

а также значащихся на генеральном плане

_____________________________________________________________________,

(наименование, шифр вспомогательных сооружений)

расположенного по адресу: ____________________________________________

Проектная документация __________________________________________

(номер, серия проекта)

разработана __________________________________________________________

(наименование проектной организации

______________________________________________________________________

с указанием расчетного счета и банковских реквизитов)

______________________________________________________________________

Технический надзор поручен ______________________________________

(наименование организации

______________________________________________________________________

с указанием расчетного счета и банковских реквизитов)

Авторский надзор  поручен  ______________________________________

(наименование организации

______________________________________________________________________

с указанием расчетного счета и банковских реквизитов)

Основные этапы работ ____________________________________________

(указываются этапы работ, по окончании

______________________________________________________________________

которых должен быть поставлен в известность

______________________________________________________________________

Отдел Госархстройнадзора Министерства обороны)

особые условия: _________________________________________________

Срок действия разрешения ________________________________________

Дата выдачи разрешения __________________________________________

Начальник ____________________ отдела

(номер отдела)

Государственного архитектурно-строительного надзора

_____________________________________

(воинское звание, подпись, фамилия)

М.П.

Действие разрешения продлено до _________________________________

Начальник ____________________ отдела

(номер отдела)

Государственного архитектурно-строительного надзора

_____________________________________

(воинское звание, подпись, фамилия)

М.П.